Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 01.04.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

- 08:20 / 09:50: Aggiunto che quando il certificato medico è richiesto allo studente appare nella dashboard principale Modificato salvataggio immagine profilo studente in archivio Modificato salvataggio report mensile in archivio - 10:05 / 11:35: Miglioramenti grafici alle dashboard come cambiato colore dei bottoni, allineamenti header delle colonne, fatti stile bottoni uguali a tutti gli utenti - 12:30 / 14:00: Migliorata pagina configurazione admin Aggiunta possibilità di creare un congedo per uno studente per i capi lab Aggiunta possibilità per i capi lab di eliminare un congedo Ricerca sulla fattibilità di lettura del pdf per i giorni di vacanza - 14:00 / 15:45: Implementato script python per la lettura del pdf dei giorni di vacanza cosi che vengano salvati nel db e utilizzati nella funzione del calcolo delle ore lavorative (esclude weekend e giorni di vacanza) Aggiunto sistema per la modifica e controllo ei giorni di vacanza che verranno salvati nel db (questo influisce anche la gestione delle assenze che così i 5 giorni per la giustifica dell’assenza non comprendono i giorni di vacanza). Aggiunto blocco delle 24h prima nelle richieste di congedo con info su chi contattare per casi eccezionali

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

- I capi lab mi hanno informato di bloccare le richieste di congedo effettuate dopo le 24h

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Inizio con la documentazione - Inizio con i test

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Chatgpt

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

non scrivere codice solo ragionamento quanto è fattibile tramite codice php estrapolare le vacanze scolastiche con le date (che sono qeulle verdi scruo) verdi chiaro sono gia weekand ma ce la classe che calcola togliendo quelle (rosso sono per i mesi che finiscono prima) che queste date mi servivano per le richieste di congedo che hanno el regole 24h prima lavorative che escludono le vacanze

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Fattibile, ma non conviene farlo leggendo i colori dal PDF in produzione.

Valutazione secca:

- Estrarre “verde scuro” direttamente dal PDF con PHP: fattibile male (fragile).

- Usarlo per regole “24h lavorative prima” in modo affidabile: rischioso.

- Soluzione robusta: tabella vacanze nel DB (date/range), aggiornata ogni anno.

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto a una ricerca a mano