Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 04.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

- 08:20 / 09:50: Creazione della gestione del login / logout con anche la gestione dei ruoli con il reindirizzamento di dashboard temporanee - 10:05 / 10:35: Creazione dashboard di base per ogni ruolo come admin, docente di classe, ecc. ma non definitiva con interno dati hardcode. - 10:35 / 11:00: Presa dati dal db per dashboard studente - 11:00 / 11:35: Creazione altre pagine per la dashboard temporanea di student come ad esempio lo storico - 12:30 / 15:45: Creazione delle altre pagine del admin temporanee come la gestione studenti e presa dati reali dal db nella dashboard iniziale per l’admin

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Avanti rispetto la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Continuare con la creazione di tutte le parti delle dashboard con anche la presa di dati reali dal db

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Nomi AI utilizzati

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

nelle request mettimi i messaggi di errore custom in italiano

public function messages(): array

{

return [

'name.required'     => 'Il nome è obbligatorio.',

'name.max'          => 'Il nome non può superare 255 caratteri.',

'birthday.date'     => 'La data di nascita deve essere valida.',

];

}

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Aggiunti i messaggi di errore custom in italiano nelle request.

File toccati:

•

app/Http/Requests/Auth/NewPasswordRequest.php

•

app/Http/Requests/Auth/PasswordResetLinkRequest.php

•

app/Http/Requests/Auth/UpdatePasswordRequest.php

•

app/Http/Requests/ProfileDeleteRequest.php

Vuoi che aggiunga messaggi custom anche per altre request esistenti (es. RegisterRequest, LoginRequest, ProfileUpdateRequest)

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto tutto a mano, il risultato sarebbe stato lo stesso ma in molto piu tempo