Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 06.03.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

Lavori svolti

- 08:20 / 10:05: Controllato il flusso della gestione dei congedi - 10:05 / 11:35: Migliorati funzioni logiche con le approvazioni senza firma e la richiesta di documenti

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

- Capire se mettere subito la firma agli allievi quando hanno compiuto la maggiore età

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- In linea con la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Concludere il flusso delle richieste di congedo - Iniziare flusso dei ritardi

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Chatgpt

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Controllami il flusso dei congedie fammi meglio il test del congedo che comprende approvazione senza firma richeista doc funzionamento del emailk presa delle regole dal db enon hardcode

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Ho controllato e migliorato il test del flusso congedo in modo mirato.

Cosa copre ora:

- Richiesta congedo + firma tutore + richiesta documentazione + upload + approvazione

- Approvazione senza firma (pre-approve override + approve)

- Email: verifica invio mail e scrittura su leave_email_notifications
(guardian_signature_request, documentation_requested_student, registered_teacher)

- Regole da DB (non hardcode):
• absence_countdown_days usato per scadenza token firma
• absence_reasons.counts_40_hours usato per decidere count_hours del congedo

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Ricerca manuale nei file