Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 10.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

- 08:20 / 09:00: Miglioramenti alla documentazione come per la descrizione del diagramma ER, e software, ecc - 09:00 / 15:45: Avvio della gestione delle regole per ritardi e assenze, con salvataggio nel database e configurazione tramite pannello amministrativo.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

- Mancanza delle tabelle riguardanti le regole nel database, Ho aggiunto le migration e aggiornato la documentazione e il diagrammaER - Ho notato che delle task vanno fatte prima di altre e quindi ho modificato gli sprint e jira come ad esempio ho spostato prima la gestione del flusso delle assenze prima della gestione delle mail

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Avanti rispetto la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Aggiornare la documentazione sul diagramma ER e modifica pianificazione e sprint - Continuare con la gestione delle regole sui ritardi e assenze e concluderla - Iniziare con il flusso della segnalazione delle assenze - Informarsi per cosa usare per le email

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Nomi AI utilizzati

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Implementami le tabelle che mi mancano sulle regole nelle migration

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Ho aggiunto le tabelle mancanti dal tuo ERD: regole/condizioni/effetti/applicazioni e tipi assenza 40h. Non ho modificato tabelle esistenti (alcune erano già presenti con nomi diversi), solo nuove migrazioni.

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto tutto a mano, il risultato sarebbe stato lo stesso ma in molto piu tempo