Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 16.03.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

- 08:20 / 10:05: Ho ricontrollato tutto il codice vedendo se cerano problemi di pulizia come controlli su variabile doppi o inutili, funzioni morti, funzioni che buttano dati al posto di seeders o request nei controller. - 10:05 / 11:35: Ho sistemato i problemi dei ritardi trovati come conteggio per semestre e non per anno, tocken firma ritardo non scadono mai, Race condition possibile sulla firma tutore ritardo e Stato “Arbitrario” dei ritardi incoerente/non raggiungibile cioè che non ci deve essere - 12:30 – 14:00: Creazione flusso del report mensile con creazione pdf e gestione del caricamento del report e invio automatico di mail con anche il command per fare partire il flusso ogni mese - 14:15 – 15:45: Sistemazione grafica del report mensile

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- In avanzi di circa 1 task

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Sistemare graficamente il report mensile - Controllare il flusso del report e testarlo

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Chatgpt

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

in flusso.md fai che aggiungi il fusslo dei report che sara cosi: ogni mese si crea un report per ogni allievo con ore di asenza ridatdi e congedi con le 40 ore i ritardi ev possibili penalita certificati medici ecc e viene inviato tramite email al allievo e al tutori poi loro cosa devono fare il report sara un pdf ma fatto bene c e loro poi devono prendere questo pdf e stamparlo farlo firmare al genitore scansionarlo e metterlo sul sito in un posto apposta e poi le ocse che saranno da fare è che il docente di classe puo reinvirare sempre poi puo controllare il reposrt scanizionato e approvarlo per praticamente lasciarlo da parte e invece veded quelli che mancano

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Ho aggiunto il nuovo flusso dei report mensili in flusso.md: include generazione automatica del PDF per ogni allievo, invio via email ad allievo e tutore, caricamento della scansione firmata e controllo/approvazione da parte del docente di classe.

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei scritto a mano, che pero sarebbe uscito meno comprensivo