Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 23.03.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

- 08:20 / 09:50: Sistemato problema sul termine dei 10 giorni automatico sui certificati medici - 10:05 / 11:35: Aggiunta logica sulla possibilità di cambiare lo stato delle assenze e dei ritardi ad esempio da giustificata a arbitraria e viceversa. - 12:30 / 14:00: Inizio ricerca e capire come implementare il sistema delle notifiche e aggiungere anche come fare le impostazioni di notifiche email - 14:00 / 15:45: Inizio implementazione sistema delle notifiche con anche le impostazioni sul scegliere se inviare le mail o no alla notifica.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Avanti di circa 1 task rispetto la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Sistemazione del sistema delle notifiche - Sistemazione parte grafica del email

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Chatgpt

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

allora nella gestione assenze ce qualcosa da modificare nella gestione del certificato medico nel flusso assenze cioe ora si puo approvare la assenza senza avere l certificato accettato cioe che è in revisione pero devi fare che dopo 10 giorno devi controllarmi se effetticamente dopo 10 giorni scade il certificato in quello richiesto e mette arbitraria l'assneza e poi in se se lo metto manualmente tardi in modo che me lo da direttamente scaduto su quello lo fa pero non capisco perchè il docente non lo vede epoi devi fare che appunto dopo i 10 giorni non si puo piu caricare perchè il termine è quello e poi parlo di 10 giorni ma devi prendere la regola del db non hardcode

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Ho applicato la correzione al flusso certificato assenze.

Cosa ho cambiato

- Scadenza automatica anche per assenze Giustificata con certificato richiesto ma non validato: ora dopo il termine passa a Arbitraria (regola presa dal DB, campo absence_countdown_days).

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto una ricerca di eventuali problemi e implementato a mano