Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 24.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

Lavori svolti

- 08:20 / 10:05: Implementazione azioni da parte del docente di classe sulla gestione dell’assenza come approvazione senza firma, modifica dell’assenza, rifiuto dell’assenza - 10:05 / 11:35: Gestione dei certificati medici come il caricamento del certificato medico per quella assenza e validazione del certificato medico da parte del docente di calasse. - 12:30 / 14:00: Implementazione sistema automatico del calcolo della 40, gestione dei 5 giorni per assenze, e caricamento certificato entro 10 e tutto questo usa le regole nel db e non hardcode - 14:00 / 15:45: Create / migliorate tutte la parte grafica su la gestione del assenze

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

- Abbiamo discusso su cosa utilizzare per la verifica del tuttore sul assenze e siamo arrivati in conclusione di restare sul tocken per la firma del assenza e utilizzare la firma cartacea per il report mensile.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Avanti di circa 1 task rispetto la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Creazione sistema per invio email con token al genitore

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Chatgpt

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

ok ora come faccio la gestione del tocken calcoal che ho fatto il sistema di invio delle email ma ora come faccio questo

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Perfetto. Hai già fatto invio email con link, quindi ora ti manca la parte davvero importante: gestione sicura del token (REQ-07 → “Link con token sicuro”

).

Ti spiego come farlo bene in Laravel, in modo professionale e coerente con il flusso che hai definito

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto una ricerca approfondita o cercato degli esempi già online