Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 25.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

Lavori svolti

- 08:20 / 10:05: Inizio implementazione dell’invio automatico di mail ad ogni assenza registrata - 10:05 / 11:35: Implementato il sistema di creazione del tocken per la pagina della firma del tutore, con anche un sistema per attribuire il tutore all’allievo - 12:30 / 14:00: Inizio creazione pagina per la scrittura firma, pagina per la mail, e salvataggio corretto della firma - 14:00 / 15:45: Finito il flusso per la convalida del assenza dopo la firma del tutore legale

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Avanti di circa 1 task rispetto la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Finire il flusso della gestione del assenza con tutti i controlli fatti

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Chatgpt

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

il tocken cosi è abbastanza

sicuro?

http://localhost:8000/tutore/assenze/firma/sUvcet9r1gRrOIcWHvpidveoy0T2KEGGe62eosPW9ES3o3kvUXiJHFhdvdVS9iBFWA7c7IQXLuqAGABl

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Sì — se quel token è generato in modo crittograficamente sicuro e salvato in modo corretto, l’URL così è sicuro.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto una ricerca approfondita o cercato degli esempi già online