Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 27.03.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

Lavori svolti

- 08:20 / 09:50: Sistemato sistema per la risposta del inoltro in direzione per i congedi, migliorata la grafica per la selezione e visualizzazione delle ore nel congedo - 10:05 / 11:35: Sistemato la parte dove i congedi ora vengono calcolati nelle ore di assenza solo a pratica conclusa e sistemato il passaggio da congedo a assenza creando una assenza bozza in automatico per l’allievo a congedo approvato.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

- Capire come gestire i congedi dopo le 40 ore

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Avanti di circa 1 task rispetto la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Sistemazione del sistema delle notifiche - Sistemazione parte grafica

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Chatgpt

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Migliorami la parte grafica e poi ancora per il congedo questo sistema non nmi piace non va bene fai chechbox con sotto le ore e poi la visualizzazione fai solo le ore totali non quando estatto

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Fatto, ho applicato esattamente le due richieste.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto a mano