Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 31.03.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

- 08:20 / 09:50: Cambiato nome utilizzato nell’applicativo da CPT a SAMT Informatica Aggiunto sistema dei ritardi con la possibilità di impostare la regola della deadline_active = true con la scadenza entro quando scadono la giustificazione di essi. - 10:05 / 11:35: Aggiunta l’impostazione del email del vicedirettore il quale a ogni congedo richiesto dopo le 40 ore viene informato tramite email Miglioramenti grafici hai bottoni delle azioni in tutte le dashboard Cambiato il formato della data di nascita del profilo utente e cambiato la colonna delle ore delle assenze da richieste a ore - 12:30 / 14:00: Centralizzazione dell’archivio dello studente con la seguente struttura per i file: archivio/{studente_id}/certificati_medici/ archivio/{studente_id}/firme/ archivio/{studente_id}/talloncini/ Nome file con metadati (utente, nome, classe, tutore, contesto, codice pratica, timestamp). Aiutato un mio collega Mattia bianchi nella risoluzione nel problema delle sessioni per l’autenticazione mobile con il suo applicativo gestione presenze - 14:00 / 15:45: Aggiunto la possibilità di customizzare le percentuali per lo stato dell’allievo dalla per i docenti e capi laboratori Implementato un nuovo sistema nel quale se si fa una richiesta a 39 ore di assenze la quale occupa 4 ore e supera le 40 ore ripete la verifica del certificato medico e in tal caso ne richiede l’allegato (ancora da sistemare).

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

- Capire se implementare la regola delle 24h sui congedi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Avanti di circa 1 task rispetto la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Sistemazione parte grafica - Sistemare controllo finale certificato medico a pratica assenza conclusa - Aggiungere che quando il certificato medico è neccessario lo studente vede la richiesta nella dashboard - Mettere il salvataggio nel immagine profilo nella cartella dello studente nel archivio

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (ChatGPT): Chatgpt

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro:

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Migliorami la grafica per queste pagine
matita e cestino da docente ancora non sono allineati piuttosto fai una riga a parte stessa cosa per admin negli allievi poi anche i ridati che sono arbitrari vanno nello storico non piu nella dashboard
pagina admin fare anche la pagina delle regole piu divisa bene e migliorare la grafica

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Fatto, ho applicato esattamente le due richieste.

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto a mano la grafica dell’applicativo